# 观象命盘 项目复盘与三术解盘闭环交接

2026年9月8日  Luna Max 整包交付

本文记录本轮将观象命盘从技术 RC 补到本地排盘、证据、解释、保存、历史查看和事实反馈闭环的结果。基础规则计算仍在设备本地，未接入广告、支付、云同步、真实身份供应商或生产 AI。

结论：R01–R10 的可在当前仓库完成部分已经实现并经过本地回归；正式公开发布仍受真机与签名、主体与商店合规、城市数据许可、传统术数专业复核和 Qwen 离线评测阻塞。

# 一 交付结论

本轮交付提交为 770d036729900572d06308079c5ffd3d4ec47acd，基于远端 main 3572de2 合入后推送。GitHub Actions 新 run 34201638220 与该提交绑定，真实结论为 success；该 CI 中 Web Export 与 Verify Web Export 均实际执行，不能复用旧 run 33768014467。

# 二 F01 到 F12 完成矩阵

| 编号 | 状态 | 真实交付内容 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 完成 | 取消 saveReading 的 100 条静默截断；101 条记录完整保存并可重载回查。 |
| F02 | 完成 | 事务写入先落盘再更新内存；注入 setItem 失败时磁盘与内存均保持原值，多 key 删除和恢复支持回滚。 |
| F03 | 完成 | 解释引用只取语义候选节点；无关引用不再补数量，缺证据时显示未覆盖边界。 |
| F04 | 完成 | 八字 support 与 opposition 并存标记 conflict；只有显式 balance-validation 规则节点才标记 balanced。 |
| F05 | 完成 | 四术 payload 写入 inputFingerprint；六爻保存 timezone、seed、date、seedScope、起卦方式和 6/7/8/9 点事实。 |
| F06 | 部分完成 | 八字保留八层解释、证据链、候选取用和未知时辰 fail-closed；大运/流年深度事实引擎仍待专业规则确认。 |
| F07 | 完成 | 六爻支持快捷自动、六次交互、手工录入；保留用神、世应、旺衰、动变与反馈，不承诺具体应期。 |
| F08 | 完成 基础 | 紫微十二宫、对宫/三方、四化节点和逐宫查看可用；占星支持全量相位与日级近似边界。 |
| F09 | 完成 | 历史使用保存时 payload 和只读 ChartRenderer；反馈自动关联首个解读/依据，不静默重算历史。 |
| F10 | 部分完成 | 安全扫描、生产 audit、Web 10 路由导出和验证已收口；真机、证书、主体、许可与线上部署仍阻塞。 |
| F11 | 方案完成 | Qwen3.5-9B 只形成脱敏离线评测方案，不接生产、不上传真实档案；权重和人工评测未执行。 |
| F12 | 完成 | 统一 npm test、类型、lint、Web Export、审计、产品闭环测试和本交接文档已完成。 |

# 三 三术真实操作路径

## 八字

首页 → 命主 → 八字 → 选择性别、日界线、真太阳时 → 排出四柱 → 展开深度判断和本次计算依据 → 保存到记录 → 记录页打开保存时完整盘面、解释和事实反馈。未知时辰不补造时柱；候选取用只作为待复核入口。

## 六爻

首页 → 六爻 → 输入至少 4 字问题 → 选择用神方向 → 选择快捷自动、六次投掷或手工录入 → 逐条检查爻位、世应、旺衰、动静和 6/7/8/9 点 → 生成解释并保存。保存失败时点击重试保存原卦，不会重新随机。

## 紫微

首页 → 紫微 → 生成十二宫 → 点击宫位查看主星、对宫和三方 → 展开四化和主题解释 → 记录页查看保存时完整十二宫。命宫文案改为命宫定位，不再输出命宫落在命宫。

## 占星与历史

首页 → 星盘 → 生成本命盘 → 查看全部行星、宫位和相位；未知时辰只展示通过全天稳定性检查的日级落座。历史页只读保存时结果，修订规则需要用户主动运行当前规则复核并生成 Diff。

# 四 数据迁移与回滚

当前 Storage Schema 为 v3。future schema key 会进入 blocked 集合；所有可能覆盖、删除或清空该 key 的操作都会拒绝。设置页提供导出只读原始值，直接读取原始 AsyncStorage 字符串，不解码、不迁移、不覆盖。

单 key 和多 key 写入都通过 transactionalReplace 保存旧值，失败后逐 key 回滚；清除使用 transactionalRemove。只有成功落盘后才更新 React 状态和 refs。迁移失败或回滚失败时保留原始 key并报错，不强制清空，不静默重算历史。

# 五 测试 构建与审计证据

| 命令 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| npm test | 通过 221/221，0 失败，0 跳过 | 含 R01 storage、R02 语义引用、R03 指纹、R05 六爻手工事实、R06 紫微关系回归 |
| npm run typecheck | 通过 | TypeScript 无错误 |
| npm run lint | 通过 | Expo lint 无错误 |
| npm run build:web | 通过 | 真实导出 10 个静态路由 |
| npm run verify:web | 通过 | 10 routes、公共发布文件和 bundle 验证通过 |
| npm run security:scan | 通过 | 7 个配置根目录无密钥命中 |
| npm run security:audit | 通过报告门禁 | 0 critical / 9 high / 17 moderate / 0 low |
| npm audit --omit=dev | 真实 exit 1 | 0 critical / 9 high / 17 moderate / 0 low；详见生产审计报告 |

生产漏洞主要来自 Expo、Metro、Router、xcode 等传递依赖。本轮逐项记录了可达性和 SDK 57 兼容性，没有执行 npm audit fix --force。

# 六 Qwen3 5 9B 离线评测边界

设备事实为 AMD Ryzen 5 5600 与 RTX 4060 约 8 GB 显存，但仓库没有模型权重、推理服务或人工评测记录。计划采用 4-bit、本地脱敏 fixture、结构化 JSON 输出和双轮人工审核。模型只能润色已审核规则结果，不能改变排盘、证据、置信度、输入指纹或历史快照。当前状态是 evaluation-not-run。

# 七 正式上线阻塞

真机 Web 与 iPhone 的安装、触控、键盘、VoiceOver、性能和签名证书未完成。

手机号验证码、Apple、微信目前仅为本地原型入口，不得称为上线账号系统。

城市数据的完整覆盖和再分发许可尚未确认，未知地点继续 fail-closed。

八字大运/流年、紫微流派与四化、六爻传统规则需要专业审核和可引用来源。

Qwen3.5-9B 权重、脱敏评测集和人工审查未完成；不接生产用户链路。

发布主体、隐私与商店审核材料、线上部署环境仍需产品负责人提供。

# 八 文件索引

工程交接：docs/PROJECT_REVIEW_HANDOFF_20260908.md。生产依赖审计：docs/PRODUCTION_AUDIT_20260908.md。Qwen 离线方案：docs/QWEN35_9B_OFFLINE_EVAL_PLAN_20260908.md。源代码、测试和 CI 配置以提交 770d036729900572d06308079c5ffd3d4ec47acd 为准。